| 时间 | Person A | Person B |
| --- | --- | --- |
| Day1 | 数据库、接口设计 | 数据目录、训练框架设计 |
| Day2 | 文件上传、病例管理 | 数据预处理、数据增强 |
| Day3 | DICOM/NIfTI浏览、切片显示 | Dataset 制作、DataLoader |
| Day4 | 标注工具（Brush、Polygon、Mask 保存） | U-Net 模型搭建、训练脚本 |
| Day5 | Mask 存储、接口联调 | 完成第一版模型训练 |
| Day6 | AI 标注按钮、结果显示 | 模型推理接口（predict.py） |
| Day7 | Version 管理 | 模型性能优化 |
| Day8 | Review、历史版本 | Dice、IoU 等评价 |
| Day9 | Dataset 导出 | 模型重新训练流程 |
| Day10 | 与 AI 联调 | 自动标注稳定化 |
| Day11 | 人工修正流程 | 增量训练 |
| Day12 | Final Version、审核 | 模型更新 |
| Day13 | 导出数据集、接口完善 | 性能测试、实验记录 |
| Day14 | 与 D/E/F 组接口联调 | AI 接口联调 |
| Day15 | Bug 修复、Demo、论文材料 | Bug 修复、实验结果整理 |

我认为 Day1 决定了整个项目后面 14 天是否顺利。

如果我是你们 C 组组长，我不会让 A 去写前端，也不会让 B 去搭 U-Net。

因为今天最大的目标不是写代码，而是：

统一整个项目的数据标准和开发框架。

很多学生第一天就在写 Vue、写 U-Net，第五天才发现：

前端和后端接口对不上；

Dataset 命名不一致；

Mask 格式不一致；

数据库需要重构。

后面基本都会返工。

所以今天（Day1）的目标只有一句话：

把整个系统的骨架搭出来。

Day1 总目标

今天结束时应该达到下面这个状态：

C_Group/

│

├── backend/

│

├── frontend/

│

├── ai/

│

├── dataset/

│

├── database/

│

├── docs/

│

└── README.md

同时确定：

数据格式

文件格式

数据库

API

AI训练目录

以后十四天几乎不用改。

今天上午（9:00-12:00）

两个人一起（约3小时）

这是今天唯一必须一起完成的事情。

① 明确整个系统的数据流

建议画出来。

例如

CT(DICOM)

↓

Import

↓

Case

↓

Image

↓

Annotation

↓

Mask

↓

Dataset

↓

Training

↓

Model

↓

Prediction

↓

Correction

↓

Dataset V2

以后所有开发都按照这条线。

② 确定文件组织

例如

project/

backend/

frontend/

ai/

dataset/

database/

docs/

继续：

dataset：

dataset/

raw/

processed/

train/

val/

test/

mask/

AI以后全部从这里读取。

③ 确定统一命名

例如

不要：

001.png

mask.png

而统一：

Case0001

Image0001

Mask0001

所有人统一。

以后不会乱。

Person A（平台负责人）

下午开始独立。

第一件事

数据库设计。

今天不要写SQL。

先画ER图。

建议：

只有下面八张表。

users

id

username

role

cases

case_id

patient_id

modality

create_time

images

image_id

case_id

path

width

height

annotations

annotation_id

image_id

user

create_time

masks

mask_id

annotation_id

path

models

model_id

version

dice

datasets

dataset_id

train

val

test

versions

version

annotation

model

dataset

今天把ER图画出来。

不要急着建数据库。

第二件事

设计API。

今天不用写FastAPI。

先写接口文档。

例如：

上传CT

POST

/api/upload

查询病例

GET

/api/case

保存Mask

POST

/api/save_mask

查询Mask

GET

/api/mask

导出Dataset

POST

/api/export

以后：

Vue直接调用。

AI直接调用。

第三件事

画平台原型图。

今天不要写Vue。

直接：

Figma。

或者：

ProcessOn。

画：

第一页：

左边

病例

↓

中间

CT

↓

右边

工具栏

例如：

Brush

Polygon

Rectangle

AI

Save

今天：

UI确定。

以后直接写。

Person B（AI负责人）

今天不要写U-Net。

今天：

100%准备训练框架。

第一件事

确定：

Dataset目录。

建议：

dataset/

raw/

images/

labels/

train/

val/

test/

以后：

模型直接读。

第二件事

完成：

Data Pipeline。

例如：

建立：

preprocess.py

里面：

今天完成：

load()

normalize()

resize()

crop()

save()

即使：

函数为空。

也先建好。

第三件事

建立：

训练工程。

例如：

ai/

models/

datasets/

train.py

predict.py

loss.py

config.py

以后：

直接往里面写。

第四件事

确定：

训练流程。

例如：

画：

Dataset

↓

DataLoader

↓

Model

↓

Loss

↓

Optimizer

↓

Train

↓

Validation

↓

Best Model

不用写代码。

今天：

流程图。

第五件事

确定：

模型。

今天：

不要纠结。

建议：

直接：

U-Net

因为：

15天。

稳定第一。

确定：

Loss：

Dice Loss

+

BCE

即可。

今天：

配置：

config.py

里面：

写：

epochs

batch_size

lr

image_size

今天下午5点

两个人再次碰头。

今天必须完成：

接口统一。

例如：

Person A问：

保存Mask

叫什么？

Person B回答：

mask.png

统一：

不要：

A叫：

mask

B叫：

label

后面就炸了。

统一：

Dataset。

例如：

images/

labels/

统一：

Mask：

例如：

png

还是

nii

统一。

今天晚上

完成：

README。

写：

整个项目。

例如：

Project

Structure

API

Dataset

Workflow

以后：

任何人：

打开项目。

就知道：

整个系统。

今天最终应该交付什么？

如果今天结束，我要求 C 组必须有下面这些成果：

| Person A（平台） | Person B（AI） |
| --- | --- |
| ✅ ER 图（数据库设计） | ✅ AI 工程目录结构 |
| ✅ REST API 文档（上传、查询、保存等） | ✅ Dataset 目录规范 |
| ✅ 平台 UI 原型（Figma/ProcessOn） | ✅ Data Pipeline（预处理框架） |
| ✅ 项目目录搭建（backend/frontend/database/docs） | ✅ 训练流程图（Dataset→Model→Train→Inference） |
| ✅ README（项目说明） | ✅ config.py、train.py、predict.py 等框架文件 |

我建议你们今天不要写大量业务代码。

真正高质量的软件项目，Day1 是“设计日”，不是“编码日”。

如果今天把 数据库、API、数据格式、训练流程 全部统一，后面的 14 天基本就是按模块填充代码；如果今天直接开始写前端和模型，很可能到 Day5 就因为接口、数据格式和目录结构不一致而整体返工。

我的建议是：Day1 完成设计，Day2 才正式进入编码。 这也是软件工程中最稳妥的开发节奏。